

**הכנסת**

**ועדת החוץ והביטחון**

**מסקנות בעקבות הצעה לדיון מהיר**

הכנסת העשרים ושלוש סימוכין:2021-000568

מושב שני ירושלים, כ"א בטבת תשפ"א

05 בינואר 2021

**בנושא: סטאטוס קידום הנגשת מערת המכפלה**

**הצעתם של חברי הכנסת קטי קטרין שטרית, אלעזר שטרן, מתן כהנא, מיכאל מלכיאלי ויצחק פינדרוס**

ביום שני כ' בטבת תשפ״א 4 בינואר 2020, קיימה ועדת החוץ והביטחון דיון מהיר בנושא שבנדון. סיכום ומסקנות הוועדה:

1. כלל ההיבטים התקציביים נפתרו. נכון להיום אין כל מגבלה תקציבית להוציא לפועל את הפרויקט. התקציב שהובטח ממשרד הדתות ומשרד התיירות עבר, כנ"ל התקציב ממשרד הביטחון.
2. על פי התכנון ההנדסי והאדריכלי שנקבע על ידי ועדה מקצועית, האתר ההיסטורי לא יפגע במהלך הנגשתו. התוספות מתוכננות להשתלב כחלק מהאתר הקיים מבלי לשנות את תוואי הנוף.
3. בשבוע הבא צפוי להתקיים דיון משפטי שיעסוק בעתירה שהוגשה. במידה ולא תהיה מגבלה משפטית ניתן להתחיל למשש את הפרויקט.
4. במידה ובשלב זה יוחלט לבצע מספר שינויים באופי הפרויקט, הדבר יחייב לחזור מספר שלבים אחרונה לצורך אישור השינויים.
5. יו"ר הוועדה ח"כ האוזר:
6. בכדי לזרז את מימוש הפרויקט נכון לקדם את השלבים הנותרים במקביל ולא בטור.
7. בכוונת הוועדה לקיים ביקור במתחם מערת הכפלה במטרה ללמוד בשטח אודות הפתרון המתרקם.

המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום:  
‏ ירושלים, כ"א בטבת תשפ"א

‏05 בינואר 2020